丘北县官寨乡油桐良种繁育基地新建及改造工作内容和要求

主要用于丘北县官寨乡油桐良种繁育基地开展新建100亩油桐种源林和改造150亩试验林。具体工作及要求如下：

- 坡改台地及新植

- 将100亩坡地，按照“表面土汇集种植埂+排水沟”形式整为台地，用于油桐种源林，整地费用为590.00元/亩，搬运、种植油桐苗为200.00元/亩，合计79000.00元。

- 整地标准：根据油桐研究组开发的整地技术半挖半填，沟深45cm；台面宽度（汇集埂+沟）150-250cm；

- 种植穴标准：80cm*80cm*80cm，每亩50-60个穴；

- 种植：包括长距离搬运，将长效营养肥施入种植穴，回填后按照要求种植油桐苗。

- 混交林地改造及纯林地维护

- 开展前期已种植油桐优株子代的普通台地、桉树、杉木等与油桐幼苗混交的150亩混交林地改造及纯林地维护。砍除原有乔木、灌木、人工深翻、断草根、清除杂草（430.00元/亩）；对地面杂草、杂木等进行搬运粉碎、堆沤发酵（80.00元/亩）；混交林及纯林的搬运、改造补栽油桐苗、纯林粉刷石硫合剂（200.00元/亩）等。以上工作合计710.00元/亩，总计106500.00元整。

- 要求如下：

- （1）砍除原有乔木、灌木、人工深翻、断草根、清除杂草，清除后，郁闭、覆盖度小于10%；

- （2）将林地清理物搬运至指定位置，堆沤；

- （3）种植，包含新植及改造，挖穴规格同（一）。新植：包括长距离搬运，将长效营养肥施入种植穴，回填后按照要求种植；改造：含起苗、重扩塘、加施营养、就地种植。

- （4）维护纯林区：搬运、补栽缺失苗，对幼林粉刷石硫合剂，粉刷高度为50 cm，同时更换每株树干基部的标记牌。